ÁREA DE SOFTWARE  ·  FÁBRICA DE SOFTWARE

SIGEVA

Plan para llenar el Documento de Especificación de Requerimientos

Cómo se reparte el formato entre Alex, Sofia, Paula y Maicol, por los tres roles del sistema.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | SIGEVA — Sistema de Gestión Electoral y Validación de Votos |
| Fase | Especificación de requerimientos (formato FS) |
| Archivo a llenar | Formato_especificacion_requerimientos.doc |
| Fecha | 19 de agosto de 2026 |
| Equipo | Alex y Sofia (contrato) · Paula y Maicol (pasantes) |
| Entrega de este plan | Un solo Word de requerimientos, con fichas RF-NU por rol |

# 1. Qué estamos haciendo (y qué no)

Ya cerramos la formulación (FS-DOC). Esta fase no es diseño ni código. Es llenar el formato institucional de especificación: una ficha por cada requisito funcional, más la cabecera, el glosario, las restricciones y los no funcionales.

Queda fuera de este documento: multi-tenant, JWT, app móvil, biometría y cualquier rediseño de base de datos. Si aparece, se anota en una línea en “Otros requisitos”. No se abre capítulo.

# 2. Cómo es una ficha del formato

Cada requisito funcional se pega como una tabla del Word. Identificador: RF-NU-00X (NU = proyecto nuevo, tres dígitos). Los no funcionales: RNF-NU-00X. Prioridad: A alta, M media, B baja.

| Campo del formato | Qué escribir |
| --- | --- |
| Nombre del requerimiento | Verbo + objeto. Ejemplo: Registrar voto único |
| Identificador | RF-NU-001 |
| Descripción | Qué necesita el actor y para qué. Sin detalle técnico de framework |
| ENTRADAS | Campos, archivos o datos que llegan |
| Proceso / respuesta | Qué hace el sistema si está bien y si está mal |
| Criterios de aceptación | Reglas comprobables (sí/no). No “que sea amigable” |
| Usuario | Uno solo: Aprendiz, Funcionario o Administrador |
| Prioridad | A · M · B |

# 3. Reparto por los tres roles de SIGEVA

Un rol del sistema = un bloque de fichas = una persona que las escribe. Contrato revisa a pasantes. El login de gestor se escribe una sola vez.

| Rol SIGEVA | Quién escribe | Quién acepta | Qué fichas |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprendiz (urna) | Alex | — (es dueño) | RF-NU-001 a RF-NU-007 |
| Funcionario (mesa del centro) | Paula | Sofia | RF-NU-011 a RF-NU-018 |
| Administrador (red) | Maicol | Alex | RF-NU-020 a RF-NU-025 |
| Documento común + login gestor | Sofia | Alex mira RNF de seguridad | IGP, objetivos, glosario, RF-NU-010, RNF usabilidad |

## Alex — contrato  ·  rol Aprendiz

Dueño de la urna. También escribe restricciones técnicas y RNF de seguridad. Revisa las fichas de Maicol.

| ID | Nombre de la ficha | Pri | Pantalla / API de apoyo |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-NU-001 | Iniciar sesión como aprendiz | A | /login-aprendiz · POST /api/aprendiz/login |
| RF-NU-002 | Consultar votaciones activas de su centro y jornada | A | /votaciones · GET /api/eleccionPorCentro/:id |
| RF-NU-003 | Consultar tarjetón de candidatos de una elección | A | /seleccion/:id · GET /api/candidatos/listar/:id |
| RF-NU-004 | Solicitar código OTP para votar | A | POST /api/validaciones/generarOtp |
| RF-NU-005 | Validar código OTP | A | /confirmar-voto · POST /api/validaciones/validarOtp |
| RF-NU-006 | Registrar voto único por elección | A | POST /api/votoXCandidato/crear |
| RF-NU-007 | Confirmar al aprendiz que el voto quedó registrado | A | Mensaje de éxito en /confirmar-voto |

Criterios que no pueden faltar en 004–006: mismo centro, estado habilitado, el OTP caduca, validar el OTP no registra el voto, no hay segundo voto en la misma elección.

## Paula — pasante  ·  rol Funcionario

Escribe todas las fichas del gestor de centro. Sofia no las redacta: las corrige y confirma prioridad. Paula no duplica el login (eso es RF-NU-010 de Sofia).

| ID | Nombre de la ficha | Pri | Pantalla / API de apoyo |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-NU-011 | Consultar panel del centro | M | /dashboard |
| RF-NU-012 | Importar padrón desde Excel de ficha | A | /cargar-aprendices · POST /api/aprendices/importarExcel |
| RF-NU-013 | Crear elección (nombre, jornada, fechas y horas) | A | /nueva-eleccion · POST /api/eleccion/crear |
| RF-NU-014 | Actualizar una elección del centro | M | PUT /api/eleccionActualizar/:id |
| RF-NU-015 | Listar elecciones del centro | A | /elecciones |
| RF-NU-016 | Inscribir candidato (propuesta, foto, tarjetón único) | A | POST /api/candidatos/crear |
| RF-NU-017 | Actualizar o eliminar candidato | M | PUT / DELETE /api/candidatos/... |
| RF-NU-018 | Generar reporte y acta de una elección | A | GET /api/reporte/eleccion/:id · PDF |

En RF-NU-012: el centro no lo escribe el Excel, lo impone el funcionario logueado. La ficha sale de la celda C2. Hay que decir qué pasa con duplicados (insertar / actualizar / omitir).

## Maicol — pasante  ·  rol Administrador

Escribe las fichas de la red institucional. Alex las acepta. El login de admin no se inventa: es el mismo RF-NU-010.

| ID | Nombre de la ficha | Pri | Pantalla / API de apoyo |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-NU-020 | Consultar dashboard institucional | M | /dashboard-admin |
| RF-NU-021 | Crear funcionario y asignarlo a un centro | A | POST /api/usuarios/funcionarios |
| RF-NU-022 | Listar y actualizar funcionarios | M | GET / PUT /api/usuarios/funcionarios |
| RF-NU-023 | Registrar aprendiz desde formulario | M | /aprendiz-form · POST /api/aprendiz/crear |
| RF-NU-024 | Importar padrón Excel eligiendo el centro | A | /cargar-aprendices-admin · centroFormacionId |
| RF-NU-025 | Consultar aprendices de la red o por centro | M | /aprendices |

Diferencia 024 vs 012 de Paula: el administrador manda el centro; el funcionario no puede elegir otro.

## Sofia — contrato  ·  documento común

Arma el Word para que el resto solo pegue fichas. Revisa a Paula. Co-mira riesgos con Alex.

| Sección del formato | Qué poner |
| --- | --- |
| IGP-001 Información general | Proyecto SIGEVA. Módulo: Gestión electoral. Fecha 19/08/2026. Cliente SENA / Fábrica de Software. Viabilidad: Cumple. |
| Objetivos del proyecto | Pegar el objetivo general del README de formulación. No inventar otro. |
| Riesgos del proyecto | Alcance mal cerrado; voto doble; Excel mal formado; correo OTP caído. |
| Entregables | Código web + API, este documento, glosario. No prometer app nativa. |
| Glosario | Censo, urna, OTP, tarjetón, jornada, centro, acta, aprendiz, funcionario, administrador + términos del formato (requisito, interfaz, etc.). |
| RF-NU-010 Inicio de sesión de gestor | Una ficha para Funcionario y Administrador. Correo + contraseña. El menú depende del perfil. |
| RNF-NU-003 Usabilidad de carga | Excel de ficha SENA; informar insertados, actualizados y omitidos. |
| Prototipos (opcional) | Paula y Maicol pegan capturas de pantallas que ya existen. No mockups nuevos. |
| Aprobación / firmas | Dejar a Henry, Jorge y supervisión. No inventar nombres. |

## Alex (además de Aprendiz)

| Sección | Qué poner |
| --- | --- |
| Restricciones generales | Web React 19 + Vite. API AdonisJS 6. PostgreSQL. Correo SMTP. Fotos Cloudinary. No Vue. No MySQL. |
| RNF-NU-001 Seguridad | Bcrypt. OTP de 6 caracteres al correo, caduca. En producción no devolver el OTP en la API. |
| RNF-NU-002 Ventana de urna | Fuera de fecha y hora no hay elección activa. |
| Otros requisitos | Una línea: el multi-tenant queda fuera de este documento; se retoma en diseño. |

# 4. Orden para armar el Word

| Paso | Quién | Qué pega | Cuándo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sofia | IGP, objetivos, riesgos, entregables, glosario, RF-NU-010 | Primero, esta semana |
| 2 | Paula | Fichas RF-NU-011 a 018 | En paralelo, con la ficha modelo abajo |
| 3 | Maicol | Fichas RF-NU-020 a 025 | En paralelo con Paula |
| 4 | Alex | RF-NU-001 a 007 + restricciones + RNF-001 y 002 | En paralelo; no espera a los pasantes |
| 5 | Sofia y Alex | Sofia acepta a Paula. Alex acepta a Maicol | Cuando existan drafts |
| 6 | Equipo | Unificar un solo .doc, prototipos opcionales, firmas | Cierre de la fase |

# 5. Ficha modelo (calidad mínima)

Paula y Maicol copian este nivel de detalle. No sirve “el sistema permite votar”.

| Campo | Texto a pegar (ejemplo RF-NU-006) |
| --- | --- |
| Nombre | Registrar voto único por elección |
| Identificador | RF-NU-006 |
| Descripción | Se requiere que un aprendiz autenticado, con OTP ya validado, registre un solo voto a un candidato de una elección abierta de su mismo centro. |
| ENTRADAS | idaprendiz, ideleccion, idcandidatos. El candidato debe pertenecer a esa elección. |
| Proceso | Si no ha votado en esa elección: guardar el voto y confirmar. Si ya votó: no guardar y avisar. Si el candidato no es de la elección o el centro no coincide: error. |
| Criterios | 1) Un aprendiz no deja dos votos en la misma elección. 2) No se registra voto sin haber pasado por OTP. 3) No se vota un candidato de otra elección. |
| Usuario | Aprendiz |
| Prioridad | A |

# 6. Rituales de esta fase

Stand de 15 minutos al día. Cada ficha se escribe en el formato, no en un chat. Una sola voz al unificar: Sofia arma el archivo; Alex no deja pasar una urna floja. Diseño no empieza hasta que este Word esté firmable.

— Fin del plan de trabajo —